## Slide 1: Estimación de Costes de SW (sustituir esto por la portada)

## Slide 2: ¿Qué es la Estimación de costos de Software?
Proceso de identificación o predicción de los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto o trabajo efectivamente
Proceso que determina la calidad y cantidad de recursos necesarios en términos de dinero, esfuerzo, capacidad, conocimientos y tiempo, que en muchas ocasiones no son estimados o como sucede en otros casos, se valora que el costo es tan bajo que no es necesario realizar el análisis.

## Slide 3: Importancia de la Estimación
Garantizar
  Eficiencia
  Competitividad
  Eficacia
  Calidad
Venta y acuerdo contractual
Distribución de Recursos
Planeación, evolución y control
Toma de decisiones
Control de Gastos
Ganancias
Viabilidad y factibilidad
Satisfacción de demanda

## Slide 4: ¿Cuándo se hace la Estimación?
Temprana o inicial
Mas importante
Difícil (Falta de información y definición del proyecto)
Valiosa para el cliente
  Acuerdos de costo y calidad
  Competitividad
  Venta
Primera gestión
Primera planificación
Primera Distribución de tiempo y Recursos
“El mercado exige cerrar un precio antes de comenzar los trabajos”
Tardías
Conforme se avanza en las etapas
Mas datos
Mayor precisión
Mejora en la planificación
Ejemplo de PUDSW

## Slide 5: ¿Cuándo se hace la Estimación?
Finales
Comparación con estimaciones anteriores
Recaudar y analizar datos para futuros proyecto

## Slide 6: Problemas al realizar Estimaciones
Particularidades del proyecto
Falta de datos históricos sobre la productividad y otras variables
Modelos para estimar tamaños y complejidad sensible a factores subjetivos

## Slide 7: Consecuencias de una mala Estimación
Suelen ser generadas por malas planeaciones tempranas
Retraso en la fecha de entrega
Falta o exceso de presupuesto
Alcance mas bajo
Mala calidad del producto

## Slide 8: Variables y Triangulo de Hierro
Preguntas o variables para la Estimación
Esfuerzo
Tiempo
Costo
Personal
Alcance
Triangulo de Hierro

## Slide 9: Cambios en los requerimientos VS Estimación de costos
Sistema común de cambios-costos
Estimaciones y planificaciones tardías
Metodologías Tradicionales y Metodologías Agiles

## Slide 10: Análisis para la Estimación
Costo-Beneficio
Costo-eficiencia
Productividad

## Slide 11: Duración y personal (quita esto, solo es para que sepas que es otro tema)

## Slide 12: Duración y Personal del Proyecto
Resultado directo de la Estimación
Gestión de los recursos
Variables de Estimación

## Slide 13: Relación Duración-Personal
No es una relación lineal
Incremento del personal puede generar incrementos de tiempo
Variables de suma importancia para el análisis de
  Costo
  Calidad
  Viabilidad
  Competitividad